Администрация

города Зверево

Ростовской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.03.2014года |  | № 206 |  | г. Зверево |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Зверево» на 2010-2015 годы» за 2013 год |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации города Зверево № 392 от 22.06.2012года «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст.ст. 16, 17 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 3, 28 Устава муниципального образования «Город Зверево»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Зверево» на 2010-2015 годы» за 2013 год, за весь период реализации согласно приложению.

2.	Управляющему делами Администрации г. Зверево Д.В. Сикорову обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации г. Зверево.

3.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Зверево по экономике и финансам М.В. Бербеко и заместителя Главы Администрации г. Зверево по ЖКХ и обеспечению жизнедеятельности С.В. Борисова.

| Мэр города Зверево |  | И.Ю. Зюзин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление вносит: заместитель Главы Администрации г.Зверево по экономике и финансам М.В. Бербеко |  |  |  |
|  | Приложение к постановлению Администрации г. Зверево от ____.____ 2014г. № ____ |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Зверево» на 2010-2015 годы»

за 2013 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Зверево» на 2010-2015 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации г. Зверево от 26.07.2010 года № 567. Программа разработана с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия Программы были сгруппированы по четырем направлениям:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной бюджетной сфере;

- основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях, включая предприятия коммунального хозяйства;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Раздел I. Основные результаты.

В целях реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Зверево» на 2010-2015 годы» общий объем расходов в 2013 году составил 3991,3 тыс. руб. или 99,8 % к плану. В рамках исполнения мероприятий по направлению «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной бюджетной сфере» всеми муниципальными учреждениями города, потребляющими энергетические ресурсы, были внесены изменения в программы энергосбережения, назначены ответственные лица за проведение энергосберегающих мероприятий, а также 20 бюджетных учреждений прошли энергообследование и получили энергопаспорта. Финансирование мероприятий данного раздела программы  за счет средств местного бюджета составило  39,6 тыс. рублей или  81,8 % к плану. Было израсходовано 39.6 тыс. руб.

Средства направлены на организацию обучения сотрудников в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (замена вышедших из строя приборов учета энергоресурсов, техническое обслуживание и поверка приборов учета) в 2013 году муниципальными учреждениями города проводились за счет бюджетных средств, получаемых как финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, или  расходов на текущее содержание учреждений.

Потребление энергетических ресурсов

муниципальными учреждениями в 2012-2013 г.г.

|  | Электроэнергия |  |  | теплоэнергия |  |  | Вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Факт за 2012 г. ткВт*ч | Факт за 2013 г. ткВт*ч | % 2013/ 2012 | Факт за 2012 г. Гкал | Факт за 2013 г. Гкал | % 2013/2012 | Факт за 2012г. М3 | Факт за 2013 г. М3 | % 2013/2012 |
| МОУ СОШ №1 г.Зверево | 90,56 | 90 | 99,3 | 568.06 | 469.48 | 82,70 | 1314 | 2307 | 175,57 |
| МОУ СОШ №2 г.Зверево | 86,61 | 122.09 | 140,96 | 696.66 | 766.63 | 110,04 | 2416 | 2188 | 90,56 |
| МОУ СОШ №4 г.Зверево | 14,42 | 12.37 | 85,72 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 12 | 600 |
| МОУ СОШ №5 г.Зверево | 73,18 | 73.28 | 100,13 | 872,28 | 928.51 | 106,44 | 795 | 620 | 77,98 |
| МДОУ детский сад №2 "Аленушка" | 58,61 | 59.13 | 100,88 | 243,48 | 260.98 | 107,18 | 945 | 848 | 89,73 |
| МДОУ детский сад №3 "Алмаз" | 36.72 | 35.93 | 97,83 | 187,95 | 167.14 | 88,92 | 577 | 410 | 71,05 |
| МДОУ детский сад №5 "Звездочка" | 83,87 | 13.33 | 15,89 | 0 | 212.78 | X | 0 | 0 | 0,0 |
| МДОУ детский сад №7 "Белочка" | 110,91 | 105.59 | 95,20 | 458,15 | 481.08 | 105,0 | 1861 | 2005 | 107,73 |
| МДОУ детский сад №8 "Мишутка" | 90,19 | 85.79 | 95,11 | 358,39 | 359.44 | 100,29 | 3207 | 2254 | 70,28 |
| МДОУ детский сад №12 "Светлячок" | 26,26 | 23.77 | 90,50 | 200,86 | 197.74 | 98,44 | 328 | 303 | 92,37 |
| МОУ ДОД ДЮСШ "Олимпик" | 3,84 | 3.16 | 82,31 | 58,68 | 61.52 | 104,83 | 67 | 55 | 82,0 |
| АУП ГорОО | 15,88 | 15.52 | 97,71 | 31,26 | 23.86 | 76,32 | 110 | 128 | 116,36 |
| Итого образование | 631,10 | 639.95 | 101,40 | 3717,93 | 3929.16 | 105,68 | 10632,0 | 11130 | 104,68 |
| МОУ ДОД "Зверевская ДШИ" | 5,83 | 5.14 | 88,1 | 86,41 | 83,10 | 96,16 | 52 | 73.64 | 141,61 |
| МУК СКЦ "Маяк" (Дон+Маяк) | 24,95 | 25.81 | 103,44 | 323,56 | 305,69 | 94,47 | 160 | 169 | 105,62 |
| МУК "ЦБС" | 12,17 | 13.19 | 108,38 | 185,89 | 164,60 | 88,54 | 67 | 82.3 | 122,83 |
| Итого культура | 42,95 | 44.14 | 102,74 | 595,86 | 553,39 | 92,87 | 279,00 | 325.0 | 116,48 |
| МУЗ "ЦГБ" г. Зверево | 472,99 | 481,4 | 101,77 | 1661,12 | 1669,8 | 100,52 | 15577 | 18820 | 120,87 |
| МУ ЦСОГПВиИ г. Зверево | 31,56 | 30.60 | 96,95 | 133,27 | 131,81 | 98,90 | 263 | 321 | 122,05 |
| Администрация г. Зверево | 64,53 | 59.13 | 91,63 | 226,20 | 258.55 | 114,30 | 18 | 41 | 227.77 |
| МУ "УСЗН" г. Зверево | 15.45 | 19.11 | 123,68 | 39,90 | 32.84 | 82.30 | 35 | 29 | 82,85 |
| Отдел ЗАГС | 4,28 | 3.75 | 87,61 | 56,75 | 34.74 | 61,2 | 13 | 27.7 | 213,04 |
| МАУ «МФЦ» |  | 17,08 | x |  | 52,02 | x |  | 56,7 | x |
| Итого прочие | 588,88 | 611,07 | 103,76 | 2117.24 | 2179,76 | 102,95 | 15906,0 | 19295,4 | 121,30 |
| ИТОГО по муниципальным учреждениям | 1262,86 | 1295,1 | 102,55 | 6431,03 | 6662,3 | 102,8 | 26817 | 30750,4 | 114,6 |
| МУ "ОЖКХ" (уличное освещение) | 451,73 | 466.94 | 103,36 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с уличным освещением) | 1714,59 | 1762,07 | 102,76 |  |  |  |  |  |  |

На объем  потребления энергоресурсов оказали влияние постановка на капитальный ремонт зданий МДОУ д\с №5 «Звездочка», ввод в эксплуатацию после капитального ремонта здания МОУ СОШ №4,  открытие муниципального автономного учреждения МАУ «МФЦ» г. Зверево, увеличение количества энергопотребляющего оборудования в муниципальных учреждениях.

В 2013 году по сравнению с отчетным 2012 годом объем потребления  электрической энергии муниципальными учреждениями города составляет 102,55%. При этом, как видно из вышеприведенной таблицы, в 13-ти учреждениях  была получена экономия в размере от  2,3% до 84,1%, а по 7 учреждениям в 2013 году  объем  потребления электроэнергии увеличился в диапазоне от 1,3 % до 40,9%.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем потребления  воды муниципальными учреждениями города составил 114,6%.

8 учреждений обеспечили экономию в размере от 9.4% до 29,7%. Увеличение потребления воды произошло в 11 учреждениях: от 7,6% до 500%. На объем потребления воды оказало влияние ввод в эксплуатацию после капитального ремонта здания МОУ СОШ №4.

Потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями в  2013 году общий объем потребления увеличился на 3,6%. При этом, по 9 муниципальным учреждениям сложилась экономия теплоэнергии в размере от 1,1% до 23,6 %, по 9 учреждениям потребление выросло  в размере от 0,3 % до 212,78%.

В рамках исполнения мероприятий по направлению «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Зверево» были выполнены следующие запланированные мероприятия:

- ежеквартально ведется мониторинг потребления ресурсов в муниципальных учреждениях, в соответствии с утвержденными лимитами потребления для муниципальных бюджетных учреждений города.

В течение года проводились техническое обслуживание сетей наружного освещения ВЛ. Фактический объем потребления электрической энергии на уличное освещение города в 2013 году составил 466,94 кВт*ч, что соответствует запланированным лимитам потребления.

В рамках подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013гг. в соответствии с запланированным сроком (01 октября 2012г.), подписаны все паспорта готовности, включающие информацию о тепловой изоляции трубопроводов, герметизацию вводов, утепление чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, утепление фасадов;

- продолжается работа по установке общедомовых современных приборов учета коммунальных ресурсов и реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении ремонта многоквартирных домов.

- управляющими организациями ведутся топливно-энергетические балансы в размере каждого многоквартирного дома, которые позволяют провести более четкий анализ потребления тепловой и электрической энергии в расчете на 1 кв.м. Данные показатели позволяют ранжировать многоквартирные дома по уровню энергоэффективности, и соответственно выявлять дома, требующие первоочередных мероприятий, в рамках подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2013-2014гг.

В 2013 году на оснащение многоквартирных домов узлами учета тепловой энергии Управляющие организации города направили 2125,8 тыс.рублей.

На все общедомовые приборы учета коммунальных услуг управляющими организациями города заключены договора на техническое обслуживание, на метрологическое обеспечение узлов учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных домах.

Большое внимание Управляющими организациями города было уделено энергосберегающим мероприятиям при проведении текущего ремонта жилищного фонда. Так реализация мероприятий позволила в 2013 году выполнить работы по теплосберегающим мероприятиям (остекление, теплоизоляция инженерных коммуникаций жилищного фонда) на данные цели Управляющие организации города израсходовали 1268,7 тыс. рублей.

Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности проводилась при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и не требовала финансирования.

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов не выполнялась, так как Муниципальное образование «Город Зверево» не является участником федеральной и областной программ капитального ремонта по ряду причин основными из которых являются высокая тарифная нагрузка на население при оплате коммунальных услуг и отсутствие необходимого количества ТСЖ на территории городского округа.

Неисполнение плановых показателей объясняется недостаточностью средств управляющих компаний многоквартирным жилым фондом.

В рамках исполнения мероприятий по направлению «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях, включая предприятия коммунального хозяйства» всеми муниципальными унитарными предприятиями города, потребляющими энергетические ресурсы, были разработаны и утверждены программы в области энергосбережения, назначены ответственные лица за проведение энергосберегающих мероприятий.

Муниципальными предприятиями проводится анализ динамики и структуры потребления энергоресурсов, проводятся малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечивается контроль за рациональным расходом энергоресурсов, проводится повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, территории и повышение тепловой защиты зданий, а также ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки.

Реализация мероприятий по направлению «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в течение 2013 года: активно велась работа по пропаганде энергосберегающих мероприятий и информированию населения в части энергосбережения в жилых домах в средствах массовой информации.

С руководителями муниципальных учреждений проводились совещания по выполнению реализации Федерального Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В течение 2013 года управляющими организациями, при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, активно велась работа по пропаганде энергосберегающих мероприятий и информированию населения в части энергосбережения в жилых домах. В средствах массовой информации были представлены следующие видео ролики: «энергосбережение (установка счетчиков)», «реформа ЖКХ (зима)», «реформа ЖКХ (ТСЖ)», «реформа ЖКХ (лето)». В газете «Наша газета» публиковались статьи с разъяснениями для собственников жилых помещений в многоквартирных домах о необходимости выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников, а также о необходимости установки общедомовых приборов учета. Службы жилищно-коммунального хозяйства города принимали участие во всех проводимых Правительством Ростовской области конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению, а также

На официальном сайте Администрации города Зверево www.zverevo.donland.ru создан информационный  раздел «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», содержащая МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Зверево» на 2010-2015 годы»,  нормативно-правовые  акты и другую информацию.

Раздел II. Меры по реализации программы.

В течении финансового года в муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Зверево» на 2010-2015 годы» внесены следующие  изменения:

- Постановление № 89 от 17.10.2013г в связи с уточнением объемов финансирования.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

Расчет оценки эффективности реализации в 2013 году МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Зверево» на 2010-2015 годы» произведен по 58 показателям и средний процент эффективности показателей составил 71,8

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы.

Дальнейшая реализация муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Муниципальном образовании «Город Зверево» на 2010-2015 годы» не целесообразна в связи с изменением бюджетного законодательства и утверждением новой муниципальной программы города Зверево «Энергоэффективность и энергосбережение 2014-2020 годы» (Постановление Администрации города Зверево от 17.10.2013г. N 89).

Управляющий делами

Администрации города Зверево 					Д.В. Сикоров

|  | Приложение к отчету о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Зверево" на 2010-2015 годы" за 2013 год |
| --- | --- |

информация

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Город Зверево» на 2010-2015 годы» за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2011 год | отклонения от планового значения (%) | 2012 год | отклонения от планового значения (%) | 2013 год | отклонения от планового значения (%) |
| 1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | 92 | 96,5 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 108,7 | 100,0 | 103,6 | 100,0 | 100,3 |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | 12,7 | 53,2 | 53,2 | 55 | 99,16 | 99,16 | 12,8 | 100,8 | 25,3 | 48,3 | 39,5 | 71,8 |
| 1.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | 38,9 | 67,6 | 81 | 98,29 | 98,3 | 98,3 | 80,7 | 119,3 | 81,0 | 100,0 | 103,3 | 105,0 |
| 1.4. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,5 | 97,5 |
| 1.5. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.6. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.7. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной целевой программы, % | % | 100 | 99,6 | 90 | 98,7 | 56,1 | 62,2 | 100,0 | 100,0 | 88,6 | 98,4 | 98,7 | 100,0 |
| 2. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВт/ч | 571,2 | 1142,4 | 3404,2 | 5620,8 | 9422,4 | 14718,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб | 1068,1 | 2136,2 | 6365,9 | 10511 | 17619,8 | 27523,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0,3 | 0,652 | 1,942 | 3,206 | 5,374 | 8,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб | 353,6 | 707,3 | 2107,7 | 3480,2 | 5833,9 | 9113,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м. куб | 3,6 | 7,2 | 21,4 | 35,3 | 59,3 | 92,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб | 74,6 | 149,2 | 444,7 | 734,2 | 1230,7 | 1922,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.м. куб | 61,7 | 123,4 | 367,9 | 607,4 | 1018,2 | 1590,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб | 104,9 | 209,7 | 625 | 1031,9 | 1729,8 | 2702,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал\кв.м. | 0,152 | 0,147 | 0,143 | 0,142 | 0,139 | 0,137 | 0,139 | 94,50 | 0,145 | 101,3 | 0,135 | 95,1 |
| 3.2. | Удельный расход тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал\кв.м. | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,121 | 0,00 | 0,163 | 0,0 | 0,161 | 0,0 |
| 3.3. | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал\кв.м. | 0 | -0,004 | -0,004 | -0,001 | -0,003 | -0,002 | 0,011 | 0,00 | 0,006 | 0,0 | -0,011 | 0,0 |
| 3.4. | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал\кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,007 | х | -0,042 | 0,0 | -0,017 | 0,0 |
| 3.5. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | х | 0,25 | 0,00 | 1,2 | 0 |
| .3.6. | Удельный расход воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м.\чел | 27,32 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,53 | 98,91 | 22,98 | 92,60 | 25,8 | 104,00 |
| 3.7. | Удельный расход воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м.\чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0,00 | , | 0 | 100 |
| 3.8. | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м.\чел | -1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,26 | х | -1,55 | 0,00 | 2,9 | 0 |
| 3.9. | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м.\чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 3.10. | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 3.11. | Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч\чел | 1122,53 | 988,3 | 988,3 | 988,3 | 988,3 | 988,3 | 1085,3 | 109,81 | 1082,60 | 109,54 | 1078 | 109 |
| 3.12. | Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч\чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 3.13. | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч\чел | -5,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139,33 | х | 97,00 | 0,00 | 0 | 100 |
| 3.14. | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч\чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 3.15. | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 3.16. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| 3.17. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями | % | 75,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91,1 | 91,10 | 92,00 | 92,00 | 83 | 83 |
| 3.18. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| 3.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.20. | Доля расходов бюджета г.Зверево на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 4,8 | 5,4 | 6,9 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 5,4 | 100,00 | 4,80 | 69,50 | 4,1 | 55,4 |
| 3.21. | Динамика расходов бюджета г.Зверево на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных бюджетных учреждений (для фактических условий) (тыс.руб.) | тыс. руб. | 17962 | 21029 | 23548 | 26610 | 29802 | 33100 | 19044,2 | 90,50 | 23996,30 | 101,90 | 27252,2 | 102,4 |
| 3.22. | Доля расходов бюджета г.Зверево на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.23. | Динамика расходов бюджета г.Зверево на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.24. | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета г. Зверево в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | х | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 3.25. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт | 0 | 0 | 38 | 60 | 60 | 60 | 0 | х | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 3.26. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | х | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 3.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении, тыс.рублей); | % | 0 | 0,01 | 0,15 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,01 | х | 0,00 | 0,00 | 2,3 | 100 |
| 3.28. | Удельные расходы бюджета г. Зверево на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) (руб.) | тыс. руб.\чел | 2,24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 10,00 | 125,00 | 12 | 150 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| 4.2. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103,09 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| 4.3. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| 4.4. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования "Город Зверево" (за исключением многоквартирных домов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 4.5. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | 3,26 | 55 | 55 | 98 | 98 | 98 | 12,8 | 23,20 | 18,80 | 34,10 | 47,4 | 48,4 |
| 4.6. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | 62,9 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73,1 | 116,22 | 73,10 | 86,00 | 87,5 | 87,5 |
| 4.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | 7,6 | 54 | 54 | 97 | 97 | 97 | 54 | 100,00 | 11,50 | 21,20 | 26,3 | 27,1 |
| 4.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | 70,6 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | 82,2 | 109,60 | 83,40 | 98,10 | 79,9 | 79,9 |
| 4.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Зверево" | % | * | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | х | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед | 0 | 0 | 0 | 34 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 | 16,6 | 24,9 | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4.13. | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,151 | 0,15 | 0,149 | 0,148 | 0,147 | 0,147 | 0,15 | 100,00 | 0,16 | 106,00 | 0,12 | 81 |
| 4.14. | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,154 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,014 | 0 |
| 4.15. | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Гкал/кв.м. | -0,001 | -0,055 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | 0 | -0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,138 | 0 |
| 4.16. | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Гкал/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,136 | 0 |
| 4.17. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | 1,02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 1,1 | 0 |
| 4.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м.\кв.м. | 1,536 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 78,50 | 1,23 | 87,90 | 1 | 71.4 |
| 4.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м.\кв.м. | 1,54 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 85,50 | 1,21 | 0,00 | 1,18 | 0 |
| 4.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | куб.м.\кв.м. | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,41 | 0,00 | -0,11 | 0,00 | 0,28 | 0 |
| 4.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | куб.м.\кв.м. | -0,01 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -1,21 | 0 |
| 4.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) |  | 1,002 | 1,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,00 | -0,18 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.23. | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч\кв.м. | 22,43 | 24 | 23,8 | 23,5 | 23,2 | 23 | 46,28 | 192,00 | 32,55 | 13,67 | 23,1 | 98,2 |
| 4.24. | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч\кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 4.25. | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч\кв.м. | -8,29 | 0,02 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 22,3 | 0,00 | -13,74 | 0,00 | -5,92 | 100 |
| 4.26. | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч\кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 4.27. | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 |
| 4.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м | * | * | * | * | * | * | * | * | 11,20 | * | * | * |
| 4.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 100,00 | * | * |
| 4.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) | тыс.куб.м./кв.м | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 100 | * | * |
| 4.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) | тыс.куб.м./кв.м | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 100 | * | * |
| 4.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | - | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 100 | * | * |
|  | По показателям эффективности, целевое значение которых должно снижаться в ходе реализации Программы, для расчета % выполнения показателя применена формула E = (In/If)*100, где Е- эффективность реализации Программы (в процентах), In - нормативный индикатор, If - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * информация отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **В связи с отсутствием достоверных данных об объемах потребления электрической энергии по г.Зверево за 2012 год расчет "Целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающих экономию по отдельным видам энергетических ресурсов" не производился. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет эффективности реализации Программы (в %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | = | 4166,2 | = | 71,8 |  |  |  |
|  | 58 (количество показателей для расчета) |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |